**Informe del Avance Técnico**

**Nombre del Proyecto: No Más Accidentes**

**Responsable del Proyecto: Kahlil Núñez– 20.225.960-K**

**Periodo: Semana 3 22-28 agosto Año 2022**

1. *Avances del proyecto en el periodo*

El Front-end y La vista de la App casi terminados, se realiza el avance de diagramas de casos de uso, se esta finalizando el ERS, se renueva la Carta Gantt y se comienza el plan de pruebas. Por último, se creó la primera versión del script de la base de datos.

1. *Metas y objetivos alcanzados*

Se termina el Front-end, La vista de la app, el modelo lógico y relacional de la base de datos, se termina la Carta Gantt (solo faltan detalles).

1. *Grupo de trabajo*

Kahlil Núñez

1. Front-end casi terminado.

2. Mock-up casi terminados.

3. Avance de Back-end.

Matias Aguilar

1. Se termina la vista de la App.

2. Avance de Mock-up.

Benjamin Henriquez

1. Avance en diagramas de casos de uso.

2. Se está finalizando el ERS.

Daniel Pardo

1.Creación de la nueva Carta Gantt

2.Comienzo del plan de pruebas

Álvaro Sepúlveda

1.Se creo la primera versión del script.

2.Se avanza los procesos almacenados.

1. *Modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

Se modifica la Carta Gantt, se modifica el ERS, los colores de la app y por último

Se modifico el modelo lógico y relacional.

1. *Acciones derivadas de las modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

Carta Gantt: Se eliminan los días fines de semana y feriados.

ERS: Se cambia la sección de características de usuarios y requerimientos.

Vista de la App: Se cambia los colores de la app.

Modelo Lógico y Relacional: Se quitan tablas innecesarias.

1. *Compromisos para el periodo siguiente*.

* Kahlil Núñez: Terminación por completo del Front-end y Mock-up de la web.
* Matias Aguilar: Terminación de la vista de la App y Mock-up.
* Benjamin Henriquez: Creación y Terminación de la matriz de riesgos y diagramas bpmn.
* Daniel Pardo: Creación de minuta de reuniones.
* Álvaro Sepúlveda: Terminar procesos almacenados y testearlos.

|  |  |
| --- | --- |
| Kahlil Núñez  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Vo.Bo.**  **NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR** |
| 30/08/2022  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FECHA** |  |

**Informe de Avance Técnico**

**Programa de actividades**

**Nombre del Proyecto: No Más Accidentes**

**Responsable del Proyecto: Kahlil Núñez - 20.225.960-K**

**Periodo: Semana 3 Año 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Act. N°** | **Descripción de la actividad** | **Avance** | **% de Avance** | | | | | **Observaciones** |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Mock-ups Web y App | Prog. |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Real |  |  |  | x |  |  |
| **2** | Edt y Carta Gantt | Prog. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | x |  |
| **3** | Acta de Constitución y Ers | Prog. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Real |  |  |  | x |  |  |
| **4** | Creación de procesos Almacenados y Script | Prog. |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Real |  |  |  | x |  |  |
| **5** | Desarrollo Front-end y Vista de la App | Prog. |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Real |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30/08/2022 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_