**Informe del Avance Técnico**

**Nombre del Proyecto: No Más Accidentes**

**Responsable del Proyecto: Kahlil Núñez– 20.225.960-K**

**Periodo: Semana 4 29 agosto al 04 septiembre Año 2022**

1. *Avances del proyecto en el periodo*

Se termina el front-end de la web, se termina el front-end de la app, se completa diagramas (caso de uso, diagrama de actividades y bpmn), se avanza plan de pruebas, se termina plan de riesgos y acta de reunión. Por último, se completa los procesos almacenados.

1. *Metas y objetivos alcanzados*

Se termino Front-end tanto de la app y la web. Se completan los diagramas junto al plan de riesgos y acta de reunión. Por último, se completaron los procesos almacenados

1. *Grupo de trabajo*

Kahlil Núñez

1.Se termina el front-end web.

Matias Aguilar

1. Se ha completado front-end de app.

Benjamín Henríquez

1. Se completa casos de uso.

2. Se termina diagrama de actividades.

3. Se termina bpmn.

Daniel Pardo

1.Se termina plan de pruebas.

2.Se termina plan de riesgos.

3.Se completa acta de reunión.

Álvaro Sepúlveda

1.Se completa los procesos almacenados.

1. *Modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

No aplica

1. *Acciones derivadas de las modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

No aplica

1. *Compromisos para el periodo siguiente*.

* Kahlil Núñez: Avanzar en el back-end de la web.
* Matias Aguilar: Empezar el back-end de la app.
* Benjamín Henríquez: Iniciar diagramas de secuencia.
* Daniel Pardo: Seguimiento de reuniones, documentación de casos de pruebas y diccionario de datos.
* Álvaro Sepúlveda: Mantención y actualización de base datos.

|  |  |
| --- | --- |
| Kahlil Núñez  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Vo.Bo.**  **NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR** |
| 06/09/2022  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FECHA** |  |

**Informe de Avance Técnico**

**Programa de actividades**

**Nombre del Proyecto: No Más Accidentes**

**Responsable del Proyecto: Kahlil Núñez - 20.225.960-K**

**Periodo: Semana 3 Año 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Act. N°** | **Descripción de la actividad** | **Avance** | **% de Avance** | | | | | **Observaciones** |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Mock-ups Web y App | Prog. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | x |  |
| **2** | Edt y Carta Gantt | Prog. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | x |  |
| **3** | Acta de Constitución y Ers | Prog. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | x |  |
| **4** | Creación de procesos Almacenados y Script | Prog. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | x |  |
| **5** | Desarrollo Front-end web y Vista de la App de escritorio | Prog. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | x |  |
| **6** | Plan de riesgos y Acta de reunión | Prog. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Real |  |  |  |  | x |  |

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 06/09/2022 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_